Заявка на финансирование проекта

_________Аэроскутер __________

| Полное наименование проекта | Аэроскутер |
| --- | --- |
| Информация о заявителе и контакты | Закрытое акционерное общество «Эко», г. Калуга, ул. Ленина, 23 Контактное лицо: Лентов Игорь Викторович, +7903 545 31 43, nppeko@rambler.ru |
| Научно-техническая область | Малая авиация |
| Отнесение к Группе технологических платформ | авиакосмические технологии |
| Аннотация | Бизнес-цель проекта, основные технические параметры будущего продукта/технологии, объемы продаж/спроса Бизнес-цель проекта – получение прибыли за счёт продаж вновь предлагаемого на рынке транспортного средства, позволяющего обычному человеку реализовать свои транспортные потребности, в том числе в городских условиях. Ожидаемые характеристики Вместимость: одноместный Макс. скорость: 250 км/ч Область применения: междугородние полёты, полёты в городе Длительность полёта: 2 часа Задача 1: по стоимости как спортивный автомобиль. Задача 2: по скорости как спортивный автомобиль. Задача 3: по технологи изготовления как спортивный автомобиль. По оценке участников проекта в первый год выхода продукта на потребительский рынок объём спроса составит от 100 до 1000 шт. В дальнейшем возможно увеличение ежегодного спроса внутри России до десятков тысяч шт. Маркетинговая стратегия продвижения предлагаемого продукта в первый год выхода на рынок не предусматривает активной рекламы в средствах массовой информации. На этом этапе целесообразно продвижение продукта в государственные и/или корпоративные структуры. Такая реализация продукта позволит планомерно проводить техническое обслуживание, ремонт и анализ лётных происшествий. Разработка маркетинговой стратегии для последующих этапов потребует создания фирменной сети пунктов реализации и технического обслуживания продукта. |
| Имеющийся результат по проекту | Имеется один патент на полезную модель, подготовлена заявка на один патент на изобретение, разработан и изготовлен на 75 % экспериментальный образец. Изготовлен на 100% макет изделия в масштабе 1:4. |
| Ключевые НИОКР, выполняемые в ходе проекта и их исполнители | Разработка малогабаритного турбоэлектроагрегата – исполнитель не выбран; Разработка синхронного двигателя на постоянных магнитах (СДПМ) с безопорным ротором – ООО «Райд инжиниринг» (г.Москва) и ЗАО «Эко» (г.Калуга); Разработка биротативного вентилятора, устойчивого на всех полётных режимах - ООО «Райд инжиниринг» (г.Москва); Разработка электронной системы управления СДПМ – исполнитель не выбран. |
| Иные мероприятия по проекту | После получения первого денежного перевода реализация проекта продолжится по следующим направлениям: Проектирование и изготовление опытного образца; Разработка стендов по отработке: - управляемости в полёте; - аварийной посадки; - нештатных режимов полёта (отрыв лопатки, срабатывание парашютной системы). |
| Оператор проекта и его ресурсы | Управление денежными средствами, поступающими от инвесторов, будет осуществляться ЗАО «Эко». Техническое управление проектами будет осуществляться совместно ООО «Райд инжиниринг». ЗАО «Эко» является экспертом в области подшипниковых опор, в том числе комбинированного вида трения, опор турбокомпрессоров и малогабаритных ГТД. ООО «Райд Инжиниринг» имеет опыт в разработке ансамбля электровентиляторов суммарной мощностью 900 кВт . Кроме того, ООО «Райд Инжиниринг» имеет в своём штате инженеров, имеющих опыт конструирования объектов гражданской авиации |
| Форма результата | Технологическая линия по серийному изготовлению сертифицированных образцов аэроскутера. |
| Дальнейшее развитие проекта | Построение технологической цепочки поставщиков комплектующих; Разработка технологической линии по серийному изготовлению аэроскутеров; Постройка и запуск в эксплуатацию завода по серийному изготовлению аэроскутеров; Формирование дилерской сети реализации аэроскутеров на внутреннем и внешнем рынках. |
| Бюджет проекта, млн. руб. | Ориентировочный бюджет (диапазон, который потом будет уточняться) проекта (до уровня получения указанного выше результата) - _от_880_до_1000_ млн.руб., в т.ч.: - оборудование, здания и т.п. капитальные расходы - __372__ млн.руб., - текущие расходы (ФОТ, материалы и др.) - _________508__ млн.руб. |
| Объем и направления финансирования от РФТР | Стенды, модели и макеты ………………………….…………. 120 млн руб; Проведение испытаний …………………...…………………..... 32 млн руб; Результат – Решение о целесообразности продолжения работ и уточнение технических характеристик изделия. Форма представления результата – технические отчёты. Изготовление опытного образца …………………………..…. 252 млн руб; Сертификационные испытания ……………………………….. 40 млн. руб; Результат – Сертификат лётной годности. |
| Другие источники финансирования проекта | Возможный основной инвестор: Инновационный фонд BTT Partners, Щвейцария. Объём инвестирования - до 85% от общей суммы. |
| Необходимые меры государственной поддержки | При выполнении III этапа возникнет критическая необходимость в оперативном и эффективном участии органов государственной сертификации ЛА. |
| Сроки реализации проекта | Проект предусматривается реализовывать в четыре этапа. Первый этап - 20 месяцев - создание опытного образца и уточнение дальнейшей стратегии реализации проекта. Задачи первого этапа: - уточнение стоимости проекта; - привлечение при необходимости дополнительных инвестиций; - формирование портфеля предварительных заказов. Второй этап - 6 месяцев - создание партии аэроскутеров для сертификационных испытаний. Третий этап - 10 месяцев - проведение сертификационных испытаний. Четвёртый этап - 3 месяца - выпуск пробной партии аэроскутеров в 100 шт. с целью уточнения цены и доработки конструкции по результатам эксплуатации. Общий объём первичных вложений оценивается минимум в 880 млн руб (22 млн. евро). Дополнительно ожидается доход в 800 млн руб (20 млн евро) от продажи аэроскутеров. Таким образом, распределение затрат к выходу на точку рентабельности следующее: 231 млн руб (5,7 млн евро) ............................................ фонд оплаты труда; 964 млн руб (24,1 млн евро) ............................................................... налоги; 120 млн руб (3,0 млн евро) ..................................... капитальные вложения; 252 млн руб (6,3 млн евро) ............................ затраты на опытный образец; 48 млн руб (1,2 млн евро) ........................ изготовление опытного образца; 40 млн руб (1,0 млн. евро) .................................. затраты на сертификацию. |
| Дополнительный комментарий | Шумность и электромагнитное воздействие на пилота – основные параметры, подлежащие сертификации. Минимальную шумность авторы предполагают достичь за счёт оптимизации числа и профиля лопаток. Мерой снижения воздействия электромагнитного излучения на пилота авторы видят в применении материалов, препятствующих распространению электромагнитного излучения. Сильной стороной проекта является острая необходимость его на потребительском рынке и слабая конкуренция со стороны существующих ЛА. |
| Ограничения по предоставлению информации | Ограничений по предоставлению дополнительной информации по проекту, проведению технологического аудита и иных мероприятий РФТР, связанных с экспертизой проекта и подтверждением предоставленных данных, нет. |